|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112年 月份  工作項目 | 二  月 | 三  月 | 四  月 | 五  月 | 六  月 | 七  月 | 八  月 | 九  月 | 十  月 |
| 主題確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繪製系統架構圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網頁製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各功能製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能套入網頁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 網頁測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫計劃書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製作PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度累計百分比(％) | 5 | 10 | 25 | 40 | 50 | 70 | 80 | 95 | 100 |

6/19~6/30

文書：蒐集離島/台灣背包客房資料、潛水用品店（全台）、潛點經緯度（全台），儲存在Excel中進行分析及篩選。

網頁前端+後端：系統架構圖中，首頁功能，其html、css畫面設計及利用xampp架構mySQL資料庫、後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

暑假：

文書：蒐集來源資料並統整所需內容(商業、司法、證照、氣象局、裝備、google評論)。

網頁前端：系統架構圖中，天氣、地圖展示、討論區、尋找潛伴，其html、css畫面設計及Laravel MVC架構製作。

網頁後端：系統架構圖中，天氣、地圖展示、討論區、尋找潛伴，其利用xampp架構mySQL資料庫及後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

7/3~7/16

文書：蒐集來源資料並篩選資料量，最終統整所需內容(商業、司法)。

前端：系統架構圖中，尋找潛伴功能，其html、css畫面設計及Laravel MVC架構製作。

後端：系統架構圖中，尋找潛伴功能，其利用xampp架構mySQL資料庫及後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

7/17~30

文書：蒐集來源資料，最終統整所需內容(證照、裝備)。

前端：系統架構圖中，討論區功能，其html、css畫面設計及Laravel MVC架構製作。

後端：系統架構圖中，討論區功能，其利用xampp架構mySQL資料庫及後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

7/31~8/13

文書：蒐集來源資料並統整所需內容(氣象局)。

前端：系統架構圖中，地圖展示功能，其html、css畫面設計及Laravel MVC架構製作。

後端：系統架構圖中，地圖展示功能，其利用xampp架構mySQL資料庫及後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

8/14~8/27

文書：蒐集來源資料並統整所需內容(google評論、chatgpt)。

前端：系統架構圖中，天氣功能，其html、css畫面設計及Laravel MVC架構製作。

後端：系統架構圖中，天氣功能，其利用xampp架構mySQL資料庫及後端apache環境，建構出php功能運作及Laravel MVC架構製作。

8/28~9/10

後續競賽資料處理，確認實際進度有無落後，功能細節修正等。